FÁBRICA DE PROYECTOS

Ranking Completo de Proyectos Seleccionados

Febrero 2026 — 9 proyectos documentados — 45 documentos

Resumen del proceso

Se han analizado más de 30 ideas de micro-SaaS en los mercados de Shopify España, WooCommerce, PrestaShop, regulación española y LATAM. De ellas, 9 han superado el sistema de scoring de 100 puntos y han sido completamente documentadas con 5 documentos cada una (Business Plan, PRD Técnico, UI/UX Specs, Implementation Roadmap y Developer Handbook).

# Ranking por Score de Validación

| Pos | Proyecto | Plataforma | Score | MVP | MRR obj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 🥇 | Shopify RE — Recargo Equivalencia | Shopify App Store | 87/100 | 5 sem | 40.000€/año |
| 2 🥇 | DHL Pro — DHL Express + eCommerce Ibérica | Shopify App Store | 87/100 | 11 sem | 5.000€/mes |
| 3 🥈 | MRW Pro — Integración MRW | Shopify App Store | 78/100 | 4-5 sem | 4.000€/mes |
| 4 🥈 | PBCPro — Prevención Blanqueo Capitales | SaaS web independiente | 78/100 | 6 sem | 7.500€/mes |
| 5 🥉 | WooCommerce RE — Recargo Equivalencia | Plugin WooCommerce | 72/100 | 8 sem | 39.500€/año |
| 6 🥉 | LegionCheck — Control Legionella | SaaS web PWA | 72/100 | 8 sem | 5.000€/mes |
| 7 | Correos Pro — Integración Correos | Shopify App Store | 68/100 | 4-5 sem | 3.500€/mes |
| 8 | Correos PrestaShop — Correos + Express | Módulo PrestaShop | 65/100 | 9-10 sem | 3.000€/mes |

(*) MRR objetivo = ingresos netos estimados a 18 meses de operación con tracción establecida.

# Ranking por Velocidad a Primeros Ingresos

Este ranking es el más relevante para decidir el orden de implementación. El criterio principal es la combinación de canal de adquisición inmediato + dolor activo del cliente + menor fricción de onboarding.

| Orden | Proyecto | Por qué es rápido | Semanas | Primer ingreso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRW Pro (Shopify) | App oficial 1★ + usuarios con credenciales activas + App Store como canal. Betatesters identificados desde las reviews negativas de la app oficial. | 4-5 sem | 6-8 sem |
| 1 | Correos Pro (Shopify) | Mismo patrón que MRW. En paralelo — comparte 60% del código. Doble presencia en App Store desde el principio. | 4-5 sem | 6-8 sem |
| 2 | Shopify RE | Cero competidores. App Store orgánico. El SEO arranca desde el primer día con búsquedas activas. Único freno: el cliente no sabe que tiene el problema. | 5 sem | 10-12 sem |
| 3 | DHL Pro (Shopify) | App oficial 3.2★ + API sólida. Riesgo: proceso de certificación DHL que puede añadir semanas. Ticket medio alto. | 11 sem | 14-16 sem |
| 4 | PBCPro | Canal colegios = App Store equivalente. Pero requiere contactar 3-5 colegios antes del lanzamiento. Sin canal activo el arranque es más lento. | 6 sem | 12-14 sem |
| 5 | LegionCheck | SEO + asociaciones hostelería. Canal más lento que App Store pero mercado activo post-RD 2023. | 8 sem | 14-16 sem |
| 6 | WooCommerce RE | Sin App Store centralizado — SEO puro — 3-6 meses para tráfico relevante. Excelente proyecto pero ingresos más tardíos. | 8 sem | 20-24 sem |
| 7 | Correos PrestaShop | Mercado más pequeño + canal Addons de menor tráfico. Documentado como opción estratégica a largo plazo. | 9-10 sem | 24+ sem |

# Análisis por Modelo de Negocio y Canal

| Modelo | Proyectos | Ventaja | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| App Store Shopify (SaaS mensual) | MRW Pro, Correos Pro, DHL Pro, Shopify RE | Canal de distribución captivo — cliente busca activamente — reviews como prueba social | Shopify puede cambiar políticas — 20% comisión sobre ingresos |
| SaaS web independiente | PBCPro, LegionCheck | Sin comisión de plataforma — relación directa con el cliente — datos propios | SEO más lento al inicio — sin marketplace de distribución |
| Plugin WooCommerce | WooCommerce RE | Mercado 3x mayor que Shopify — modelo licencia anual sin comisiones | Sin App Store centralizado — distribución 100% SEO y directo |
| Módulo PrestaShop | Correos PrestaShop | Marketplace Addons con tráfico cualificado — modelo de pago único posible | Mercado España 21k tiendas — menor que WooCommerce o Shopify |

# Estrategia de Implementación Recomendada

Basada en el análisis combinado de score, velocidad a ingresos y sinergia entre proyectos:

| Sprint | Semanas | Proyectos | Objetivo del sprint | MRR objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-8 | MRW Pro + Correos Pro en paralelo | Doble presencia en Shopify App Store. Mismo codebase — 60% código compartido. Betatesters desde reviews negativas apps oficiales. | 7.000€/mes |
| 2 | 9-16 | Shopify RE | App en nicho sin competidores. SEO desde el primer día. Primeros ingresos orgánicos sin marketing activo. | 10.000€/mes |
| 3 | 12-22 | DHL Pro | Puede solaparse con sprint 2. Carrier premium con ticket medio alto. Gestionar certificación DHL con antelación. | 15.000€/mes |
| 4 | Mes 6+ | PBCPro | Activar canal de colegios profesionales. Menor esfuerzo técnico — mayor esfuerzo de partnerships. | 22.000€/mes |
| 5 | Mes 9+ | LegionCheck + WooCommerce RE | LegionCheck: canal hostelería. WooCommerce RE: SEO a largo plazo ya madurando. | 30.000€/mes |
| 6 | Mes 12+ | Correos PrestaShop | Mercado más pequeño — lanzar cuando hay equipo y cashflow estable. | 33.000€/mes |

Nota: los MRR objetivo son acumulados (suma de todos los proyectos activos en ese momento) y representan un escenario conservador con tracción establecida.

# Registro de Proyectos Descartados

Registro permanente para evitar reinvestigar ideas ya analizadas. Fecha de descarte: Febrero 2026.

| Proyecto descartado | Plataforma | Motivo del descarte |
| --- | --- | --- |
| SEUR Pro | Shopify | Tercero Yetify 5★ existente + sin app oficial clara |
| GLS España Pro | Shopify | App oficial 5★ (pocas reviews) — sin dolor documentado |
| Nacex Pro | Shopify | App oficial recién lanzada Jul 2025 — sin reviews aún |
| Tipsa Pro | Shopify | App oficial 5★ — sin masa crítica de dolor |
| MRW Pro | WooCommerce | Packlink 10k+ installs + Sendcloud 4k+ — multicarrier domina |
| MRW PrestaShop | PrestaShop | Sin dolor documentado + mercado muy pequeño |
| RE PrestaShop | PrestaShop | Competidor SOY.es PS8 (49,90€ 12 votos) + mercado 21k tiendas |
| Correos WooCommerce | WooCommerce | Plugin oficial v2.5.0 aparentemente funcional — sin quejas confirmadas |
| LRE Digital | SaaS web | XML del Ministerio no documentado — solo CRUD interno sin moat técnico |
| Colombia DIAN | Shopify/WooCommerce | 2 apps Colombia-first con DIAN explícito y buena tracción ya |
| México CFDI 4.0 | Shopify/WooCommerce | 4 competidores activos + dolor IVA mixto solo 1 cita — insuficiente |
| Facturación española | Cualquiera | Requiere seguros y certificación AEAT — inviable para 1 dev |
| Zeleris, Envialia, CBL, Redyser, ASM, Tourline, Celeritas, Logista | Shopify | Ninguno tiene app carrier-first en Shopify App Store — no pasan filtro previo |
| LegionCheck | — | DOCUMENTADO — ver ranking principal |

Idea aparcada con wedge documentado: México CFDI 4.0 — wedge IVA mixto en kits (1 cita documentada Facturama Enero 2026). Requiere 2 citas adicionales para reactivar.

Idea aparcada pendiente validación: LRE Digital (Libro de Registro de Entradas) — confirmar si existe formato XML del Ministerio de Extranjería antes de documentar.

Fábrica de Proyectos — Febrero 2026 — 9 proyectos documentados — 45 documentos